# LocalRAG 项目中期检查表

本地知识库问答系统核心功能验收材料

本表用于说明 LocalRAG 在项目中期检查阶段已经完成的核心功能、实际演示结果和测试依据。验收重点是从文档进入知识库，到完成索引、检索、问答和引用定位的端到端闭环。

阶段结论：核心 RAG 主链路已完成并可运行。本次实际演示在本地 Ollama、Qdrant 和 Docker 开发环境中完成，知识库健康评分为 100，检索命中和引用支撑结果均可在当前版本界面中复核。

# 一 项目基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | LocalRAG 本地知识库问答系统 |
| 项目定位 | 本地优先的文档检索增强生成系统 |
| GitHub 仓库 | https://github.com/youshi01/LocalRAG |
| 后端技术 | Go、Gin、SQLite |
| 前端技术 | React、Vite、TypeScript |
| 向量数据库 | Qdrant |
| 模型接入 | Ollama、OpenAI Compatible API |
| 检查日期 | 2026 年 9 月 17 日 |

# 二 中期检查目标

本阶段以“核心功能完成并能够演示”为验收目标，重点展示知识库建立、文档导入、文档索引、检索测试和基于检索结果的问答流程。MCP、评估和高级检索策略属于扩展能力，不影响核心 RAG 主链路验收。

# 三 已完成功能清单

下表按模块列出当前版本已经具备的功能，并给出代码入口或界面依据，便于教师验收时逐项复核。

| 序号 | 功能模块 | 已完成内容 | 代码或界面依据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知识库管理 | 创建、删除知识库，查看知识库文档列表。 | backend/internal/router/router.go；知识库页面 | 已完成 |
| 2 | 文档上传 | 支持 TXT、Markdown、PDF、XLSX、CSV 文件上传。 | backend/internal/handler/app_handler.go；上传组件 | 已完成 |
| 3 | 文档解析 | 提取文本和结构化表格内容，并生成文档摘要。 | backend/internal/util/document_text.go；structured_table.go | 已完成 |
| 4 | 文本分块 | 对文档进行语义切分，形成可检索 Chunk。 | backend/internal/util/document_text.go | 已完成 |
| 5 | 向量索引 | 调用 Embedding 模型生成向量并写入 Qdrant。 | backend/internal/service/rag_service.go；qdrant_service.go | 已完成 |
| 6 | 检索测试 | 输入问题，召回相关文档片段并展示命中结果、分数和诊断信息。 | 后端 retrieval/debug 路由；知识库“检索测试”页 | 已完成 |
| 7 | RAG 问答 | 将检索结果注入上下文，调用 Chat 模型生成回答。 | backend/internal/service/llm_service.go；app_handler.go | 已完成 |
| 8 | 引用来源 | 展示来源文件、Chunk 编号和分数，并支持定位到原文或 Chunk。 | frontend/src/components/chat/MessageCitations.tsx | 已完成 |
| 9 | 索引健康检查 | 展示文档数、索引状态、Chunk 数量和失败信息。 | frontend/src/components/knowledge/KnowledgeHealthPanel.tsx | 已完成 |
| 10 | 数据持久化 | 持久化配置、知识库状态和聊天记录。 | backend/internal/service/app_state_store.go；chat_history_store.go | 已完成 |
| 11 | 模型配置 | 配置 Chat 与 Embedding 模型，并支持连通性检查。 | 设置页面；config_handler.go | 已完成 |
| 12 | 部署方式 | 提供 Docker Compose 和 Windows 单 exe 构建方式。 | docker-compose.yml；build.bat；docs/windows-build.md | 已完成 |

## 四 核心功能验收判定

核心验收路径已经形成闭环：知识库可创建，文档可上传并解析，索引状态变为“已索引”，Qdrant 可用，检索能够召回目标 Chunk，聊天回答能够引用当前知识库内容，并可从引用入口定位到文档正文。

# 五 核心演示流程与实际结果

| 步骤 | 环节 | 操作 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动服务 | 启动 Qdrant、后端和前端，打开 LocalRAG。 | 页面可访问；后端 /readyz 和 Qdrant 接口可用。 |
| 2 | 创建知识库 | 创建“LocalRAG中期演示知识库”。 | 知识库列表显示 2 个空间，目标知识库健康。 |
| 3 | 上传文档 | 上传 LocalRAG_中期验收核心事实.md。 | 文档进入列表，原文可用。 |
| 4 | 确认索引 | 等待文档状态变为“已索引”。 | 文档 1 份、已索引 1 份、Chunk 1 个、向量 1 个。 |
| 5 | 运行检索 | 查询“Embedding 模型是什么，向量维度是多少？”。 | 命中 1 个 Chunk，置信状态正常，证据覆盖 100%。 |
| 6 | 执行问答 | 在当前知识库范围提问并等待回答。 | 回答包含 nomic-embed-text 和 768。 |
| 7 | 核对引用 | 展开引用来源并打开“定位”。 | 来源文件为演示文档，定位到正文 Chunk #1。 |
| 8 | 检查健康度 | 打开知识库健康检查。 | 健康评分 100，失败数量为 0，Qdrant 向量库可用。 |

## 六 本次演示环境与结果

| 项目 | 实际值 | 验证说明 |
| --- | --- | --- |
| Chat 模型 | qwen3.5:9b | 本地 Ollama |
| Embedding 模型 | nomic-embed-text | 本地 Ollama |
| 向量维度 | 768 | 与 Qdrant 配置一致 |
| 向量数据库 | qdrant/qdrant:v1.13.4 | 本地 Docker |
| 演示知识库 | LocalRAG中期演示知识库 | 1 份文档 |
| 演示文档 | LocalRAG_中期验收核心事实.md | 965 B；1 个 Chunk |
| 索引状态 | 文档 1 / 已索引 1 / 向量 1 | 健康评分 100 |
| 引用核对 | citationSupport=supported | 覆盖率 100%；正文 #1 |

演示截图已单独整理在 midterm-demo/screenshots/，分别对应知识库索引状态、检索测试结果和聊天引用来源三个页面。

# 七 测试与验证记录

| 验证项 | 命令或环境 | 结果 | 验证说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 Go 测试 | go test ./... | 通过 | localrag-backend-dev 容器内完整执行。 |
| 前端单元测试 | npm run test | 通过 | 12 个测试文件、44 个测试通过。 |
| 类型检查 | npm run typecheck | 通过 | TypeScript 检查通过。 |
| 代码规范 | npm run lint | 通过 | 无 lint 错误。 |
| 生产构建 | npm run build | 通过 | 构建预算和历史基线检查通过。 |
| 浏览器工作流 | npm run test:e2e | 通过 | 公开 Fixture 与合成文档核心流程通过。 |
| 真实端到端演示 | Docker + Ollama + Qdrant | 通过 | 创建知识库、上传、索引、检索、问答、引用定位已跑通。 |

## 八 运行方式

项目推荐使用 Docker Compose 启动完整开发环境。以下是提交材料中保留的标准访问地址；本次实际演示为避免占用已有端口，使用了前端 14173、后端 18080 的临时宿主机映射，Qdrant 仍使用 6333。

docker compose -f docker-compose.dev.yml up --build

前端：http://localhost:4173    后端：http://localhost:8080    Qdrant：http://localhost:6333

Windows 本地构建和无 Docker 运行方式见 docs/windows-build.md；首次使用时应配置本地 Ollama 的 Chat 与 Embedding 模型。

## 九 当前限制与后续计划

系统当前按本地单机或轻量自托管场景设计。

PDF 解析效果受原始文档排版和文本层质量影响。

Embedding 模型输出维度必须与 Qdrant 向量配置一致。

多用户隔离、知识库导入导出和更复杂的检索增强属于后续迭代内容。

# 十 中期提交材料清单

| 序号 | 材料 | 文件或目录 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中期检查表 | LocalRAG_项目中期检查表.docx | 本文件，列出已完成功能和验证记录。 |
| 2 | 核心功能演示截图 | midterm-demo/screenshots/01-knowledge-base-indexed.png | 知识库、文档和索引状态。 |
|  |  | midterm-demo/screenshots/02-retrieval-result.png | 检索命中、置信诊断和 Chunk 内容。 |
|  |  | midterm-demo/screenshots/03-chat-citation.png | RAG 回答、引用来源和文档定位入口。 |
| 3 | 项目代码压缩包 | LocalRAG-midterm-source.zip | 排除 .env、backend/data、qdrant_storage、node_modules、dist。 |

## 十一 代码包范围说明

代码压缩包仅保留源代码、配置模板、文档和测试所需文件，不包含本机认证密码、API Key、运行时聊天数据库、上传文件、Qdrant 索引数据、Node 依赖和前端构建产物。提交前已对压缩包内容进行敏感信息复查。

Docker 运行数据可以在中期检查后清理；代码、文档和截图材料与运行数据相互独立，不影响后续重新编译和继续开发。

## 十二 教师验收建议

1. 先打开知识库页面，确认演示知识库、文档状态、已索引数量、Chunk 数量和健康评分。

2. 进入检索测试，使用截图中的问题复现命中结果，查看置信诊断、证据覆盖率和命中 Chunk。

3. 返回聊天页面，在当前知识库范围提问，展开引用来源并点击定位，确认来源文件和 Chunk 编号。

4. 如需重新演示，可删除运行数据后按 README.md 和 docs/getting-started.md 重新启动、创建知识库并上传文档。